МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016 г. 											  № 43-п

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, на основании «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации.

Глава местной администрации 						С.В. Федотов

| Приложение № 1 к постановлению местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 20.10.2016 г. № 43-п |
| --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Наименование муниципальной программы | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; -Устав Муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос |
| Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос |
| Основные цели программы | Повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования, содействие снижению уровня аварийности. |
| Основные задачи программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятий по поддержанию в нормативном эксплуатационном состоянии дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования пос. Лисий Нос. |
| Сроки реализации программы | 1-4 кв. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год |
| Ожидаемые конечные результаты программы | -Улучшение внешнего вида территории муниципального образования; - Улучшение качества используемых дорог на территории муниципального образования; - Снижение аварийных дорожных ситуаций на территории муниципального образования. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:

На территории МО пос. Лисий Нос находятся дороги общего использования, общая протяженность которых составляет 51 650,83 км. Из них 28% занимают грунтовые дороги. Общая площадь покрытий дорог – 433 172 м2.

Для обеспечения бесперебойного движения в зимний период по дорогам общего использования, необходимо проводить комплекс мероприятий по очистке дорожного полотна.

Для поддержания целостного состояния дорожных покрытий необходимо провести ремонт покрытия дорог по окончанию зимнего периода.

С целью увеличения части асфальтированных дорог необходимо провести программу по их модернизации.

- Цели программы:

-  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог;

- ликвидация предпосылок аварийности;

- повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования.

- Задачи программы:

- обеспечение поддержания автомобильных дорог в нормативном техническом состоянии;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов;

- проведение своевременного ремонта дорожного покрытия.

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт и содержание дорожных покрытий;

- модернизация дорожных покрытий.

- Сроки реализации муниципальной программы:

I-IV кварталы 2017 года

- Количественные индикаторы и показатели муниципальной программы:

- доля отремонтированных дорог от их общего числа;

- доля дорог, попадающих под механизированную уборку и содержание

- Источники финансирования муниципальной программы:

Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год

- Методика оценки эффективности реализации программы:

В соответствии с п. 5 постановления Местной администрации Муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования пос. Лисий Нос».

- ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных дорог от их общего числа | % | Не менее 75 |
| 2 | Доля дорог, попадающих под механизированную уборку и содержание | % | Не менее 85 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1. |  | Ремонт дорог |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Центральная | Проведение ремонта асфальто-бетонного покрытия | м2 | 618,7 | 2-3 кв. | 1 196. 4 |
|  | Балтийский проспект |  | м2 | 520,3 | 2-3 кв. | 847.1 |
|  | ул. Моховая |  | м2 | 511,3 | 2-3 кв. | 800. 3 |
|  | ул. Александровская |  | м2 | 972 | 2-3 кв. | 2 210.3 |
|  | ул. Электропередач |  | м2 | 1 058,5 | 2-3 кв. | 1 499.0 |
|  | Мариинский проспект |  | м2 | 2 156 | 2-3 кв. | 2 964.0 |
|  | ул. Военная |  | м2 |  | 2-3 кв. | 387.0 |
|  | ул. Кольцевая |  | м2 | 2 522 | 2-3 кв. | 3 833.2 |
|  | ул. Новая |  | м2 | 248 | 2-3 кв. | 368.4 |
|  | ул. Каупиловская |  | м2 | 1 112 | 2-3 кв. | 1 409.3 |
|  | Большой проспект |  | м2 |  | 2-3 кв. | 9 829.6 |
|  | ул. Нижняя |  | м2 | 197 | 2-3 кв. | 214.7 |
|  | ул. Горская |  | м2 | 925 | 2-3 кв. | 1 008.2 |
| 1.2. | Зеленый переулок | Проведение ремонта щебеночного покрытия | м2 | 2 105 | 2-3 кв. | 2 308.9 |
|  | ул. Промежуточная |  | м2 | 1 390 |  | 557.5 |
|  | ул. Черная речка |  | м2 | 4 586 |  | 1 839.4 |
| 1.3. |  | Оперативный ремонт асфальто-бетонного покрытия | м2 | 650 | 2-3 кв. | 800.0 |
| 2. |  | Прочистка водоотводных канав | м/п | 10000 | 3 кв. | 9100.0 |
| 3. |  | Содержание дорог (механизированная уборка) | м2 | 201 044 | 1-4 кв. | 14 000.0 |
| 3.1. |  | Механизированная уборка дорожных покрытий и обочин | м2 | 184 509 | 1-4 кв. | 13700.0 |
| 3.2. |  | Выкос травы с обочин | м2 | 16 535 | 2-3 кв. | 300.0 |
| 4. |  | Получение ордеров ГАТИ | шт. | 15 | 1-2 кв. | 450.0 |
| 5. |  | Проведение экспертизы смет и контрактов | % | 0,5 | 1-4 кв. | 268.3 |
| 6. |  | Проведение работ по техническому надзору | % | 0,75 | 1-4 кв. | 402.5 |
| 7. |  | Оценка технического состояния дорог |  |  | 1-4 кв. | 500.0 |
| Итого: | 56794.1 |

Приложения:

- Перечень дорог расположенных в пределах границ муниципального образования.

- Ведомость анализа рыночных цен по текущему ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территорий (кол-во листов – 1).

- Расчет стоимости услуг по осуществлению технического надзора и экспертизы (кол-во листов – 1).

4.  Расчет стоимости услуг по открытию ордеров ГАТИ.

Ведущий специалист отдела благоустройства                                      М.М. Задорин

Приложение № 1 к муниципальной программе «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос»

| ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС на 2017 год |
| --- |
| № п/п | Адрес | Протяженность, м. | Площадь, м2 |  |
|  |  |  | проезжая часть | обочины | тротуар |  |
|  |  |  | АБП | ЩПС |  |  |  |
| 1 | Морской проспект | 1 896 | 6 032 | 4 465 | 6 537 | - |  |
| 2 | Авиационная ул. | 322 | - | 1 168 | 1 069 | - |  |
| 3 | Александровская улица | 260 | 1 560 | - | 765 | - |  |
| 4 | Балтийский пр. | 1 295 | 7 741 | - | 8 152 | 5 564 |  |
| 5 | Большой проспект | 1 870 | 9 589 | - | 7 108 | - |  |
| 6 | Боровая ул. | 1 222 | 5 789 | - | 3 392 | - |  |
| 7 | Военная ул. | 1 260 | 3 406 | 2 406 | 2 411 | - |  |
| 8 | Высокая ул. | 1 040 | 5 067 | - | 6 969 | 4 750 |  |
| 9 | Глухариная ул. | 950 | - | 4 690 | 2 729 | - |  |
| 10 | Горская ул. | 392 | 2 105 | - | 1 130 | - |  |
| 11 | Дачная ул. | 460 | - | 2 740 | 1 074 | - |  |
| 12 | Дачный пер. | 111 | - | 444 | 555 | - |  |
| 13 | Деловая ул. | 1 209 | 7 621 | - | 2 380 | - |  |
| 14 | Дмитриевская ул. | 700 | - | 2 356 | 1 391 | - |  |
| 15 | Дорога в Поляны | 516 | 2 167 | - | 1 004 | - |  |
| 16 | Дубовый пер. | 249 | - | 998 | 374 | - |  |
| 17 | Дуговая ул. | 473 | 1 988 | - | 2 300 | - |  |
| 18 | Задняя ул. | 224 | - | 1 120 | 0 | - |  |
| 19 | Захарьевская ул. | 475 | 2 375 | - | 950 | - |  |
| 20 | Зеленый пер. | 400 | - | 1 320 | 2 200 | - |  |
| 21 | Зеленый пр. | 461 | 1 793 | - | 520 | - |  |
| 22 | Ивановская ул. | 397 | 1 993 | - | 792 | - |  |
| 23 | Кольцевая ул. | 1 152 | 6 005 | - | 6 314 | - |  |
| 24 | Корженевская ул. | 378 | 1 608 | - | 1 017 | - |  |
| 25 | Короткая ул. | 246 | - | 968 | 484 | - |  |
| 26 | Красноармейская ул. | 393 | 2 162 | - | 1 463 | - |  |
| 27 | Лесная ул. | 973 | - | 3 530 | 3 453 | - |  |
| 28 | Лосиная ул. | 697 | 1 170 | 2 269 | 2 103 | - |  |
| 29 | Майская ул. | 329 | - | 986 | 139 | - |  |
| 30 | Мариинский пр. | 890 | 4 530 | - | 4 857 | - |  |
| 31 | Межевая ул. | 1 204 | 5 846 | - | 3 581 | - |  |
| 32 | Мирная ул. | 417 | - | 2 085 | 3 336 | - |  |
| 33 | Морская ул. | 1 130 | 5 524 | - | 5 538 | - |  |
| 34 | ул.Морские Дубки | 810 | 3 981 | - | 1 422 | - |  |
| 35 | Морской пер. | 133 | - | 665 | 505 | - |  |
| 36 | Моховая ул. | 890 | 2 430 | 1 950 | 2 152 | - |  |
| 37 | Николаевская ул. | 432 | 2 021 | - | 2 952 | - |  |
| 38 | Николаевский пр. | 578 | - | 2 294 | 2 284 | - |  |
| 39 | Новая ул. | 280 | 450 | 810 | 560 | - |  |
| 40 | Новоцентральная ул. | 1 255 | 8 405 | - | 3 689 | - |  |
| 41 | Озерковская ул. | 1 086 | 5 248 |  | 2 521 | - |  |
| 42 | Парковая ул. | 1 159 | - | 4 810 | 10 001 | - |  |
| 43 | Песочная ул. | 880 | - | 3 520 | - | - |  |
| 44 | Петровская ул. | 689 | 3 563 | - | 3 401 | - |  |
| 45 | Пешеходная дорога | 190 | - | - | 494 | 418 |  |
| 46 | Пешеходная дорожка станция Морская | 1 142 | - | - | - | 7 178 |  |
| 47 | Пограничная ул. | 1 199 | 6 147 | - | 5 217 | - |  |
| 48 | 1-я Полянская ул. | 610 | 2 031 | - | 732 | - |  |
| 49 | 2-я Полянская ул. | 173 | - | 467 | 502 | - |  |
| 50 | 3-я Полянская ул. | 210 | 630 | - | 630 | - |  |
| 51 | Промежуточная ул. | 331 | - | 1 390 | 1 373 | - |  |
| 52 | Раздельный проспект | 1 163 | 5 755 | - | 4 302 | 769 |  |
| 53 | Сестрорецкая ул. | 382 | 1 668 | - | 859 | - |  |
| 54 | Сосновая ул. | 506 | - | 2 585 | 2 562 | - |  |
| 55 | Стрелковая ул. | 501 | - | 2 700 | 1 082 | - |  |
| 56 | Трудовой пер. | 275 | - | 1 237 | 1 100 | - |  |
| 57 | Холмистая ул. | 1 322 | 5 283 | - | 2 595 | 46 |  |
| 58 | Центральная ул. | 1 356 | 7 320 | - | 2 258 | 2 704 |  |
| 59 | ул.Чёрная Речка | 550 | - | 4 586 | - | - |  |
| 60 | ул.Электропередач | 922 | 2 700 | 880 | 5 474 | - |  |
| 61 | Каупиловская | 201 | 13 | 1 132 | 756 | - |  |
| 62 | Ленинградское шоссе | 889 | 5 619 | 31 | 3 409 | 35 |  |
| 63 | Нижняя ул. | 240 | 1 588 | 322 | 192 | 27 |  |
| 64 | Ореховская ул. | 211 | 1 220 | 24 | 1 079 | 59 |  |
| 65 | Полянская дор. | 1 060 | - | 5 328 | 3 359 | - |  |
| 66 | Проезд без названия | 1 595 | 1 795 | 3 115 | 5 339 | 182 |  |
| 67 | Проезд без названия | 2 217 | 19 977 | 2 134 | 10 216 | - |  |
| 68 | Проезд без названия | 622 | 6 761 | - | 245 | 360 |  |
| 69 | Средний пр. | 292 | 1 253 | 206 | 1 301 | - |  |
| 70 | Средняя ул. | 215 | 1 000 | 404 | 667 | - |  |
| 71 | Верхняя, ул. | 190 | 836 | 102 | 575 | - |  |
| ИТОГО: | 50 747 | 183 765 | 72 237 | 171 892 | 22 092 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос»

Ведомость анализа рыночных цен по текущему ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территорий

| № п/п | Виды работ | Стоимость в руб. за кв. метр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выборка грунта | от 390 |
| 2 | Устройства оснований из щебня нужной фракции с последующим уплотнением до 15 см. | от 420 |
| 3 | Фрезирование старого слоя до 5 см. | от 380 |
| 4 | Установка бордюрного камня 100.20.8-08 | от 650 |
| 5 | Устройство набивного покрытия из отсева до 5см. | от 320 |
| 6 | Укладка асфальтового покрытия | от 1400 |
| 7 | Ямочный ремонт до 20 кв. м. до 5 см. с частичным выравниванием | от 50 000 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос»

Расчет стоимости услуг по экспертизе смет и контрактов

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление сметной документации, проведение экспертизы | 53 673 207 | 0,5 | 268.3 |
| 2 | Осуществление технического надзора | 53 673 207 | 0,75 | 402.5 |
| Итого:: | 670.8 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос»

Расчет стоимости услуг по оформлению ордеров ГАТИ

| № п/п | Вид услуг | Единица измерения | Кол-во | Стоимость услуг, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие, продление (при необходимости) и закрытие ордеров ГАТИ | шт. | 15 | 450 |
| Итого:: | 450 |