МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016 г. 											  № 45-п

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство придомовых территорий и внутридворовых территорий муниципального образования пос. Лисий Нос»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, на основании «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования пос. Лисий Нос» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации.

Глава местной администрации 						С.В. Федотов

| Приложение № 1 к постановлению местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 20.10.2016 г. № 45-п |
| --- |
| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| Наименование муниципальной программы | Благоустройство придомовых территорий и внутридворовых территорий муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав Муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос. |
| Основные цели программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение эстетического восприятия окружающей среды. |
| Основные задачи программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства территории в целях повышения комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Сроки реализации программы | 1-4 кв. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | -повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий; -увеличение количества дополнительных парковочных мест; -улучшение качества проездов и въездов; -улучшение внешнего вида территории муниципального образования; -повышение уровня безопасности населения при движении по территории муниципального образования. |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство придомовых территорий и внутридворовых территорий муниципального образования пос. Лисий Нос»

на 2017 год

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:

Общая площадь территории благоустройства составляет 907.5 га. Благоустраиваемая территория включает в себя 4 участка, расположенных в пос. Лисий Нос. На благоустраиваемых участках имеется износ асфальтового покрытия на дворовых и придомовых территориях, нарушения покрытий керамических и асфальтовых тротуаров, ямы, провалы, износ щебеночного покрытия пешеходных дорожек.

Общая площадь асфальтового покрытия дворовых и придомовых территорий – 450100 кв.м.; из них требует текущего ремонта – 8617 кв.м.; ремонта картами – 250 кв.м.

Площадь пешеходных дорожек составляет - 4896 кв.м., из них требует ремонта 119 кв.м.

Всего на территории благоустройства установлено 645 п. м. газонных ограждений.

- Цели программы:

-  повышение уровня благоустройства территории муниципального образования;

- создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения;

- ликвидация аварийного нарушения покрытия проездов и въездов, пешеходных дорожек.

- Задачи программы:

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- формирование пешеходных пространств.

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт покрытия проездов и въездов   -   250 кв.м.;

- ремонт покрытия пешеходных дорожек и тротуаров   - 119  кв.м.;

- организация дополнительных парковочных мест -  кв.м.;

- установка газонных ограждений –  м. п.

- Сроки реализации муниципальной программы:

I-IV кварталы 2017 года

- Количественные индикаторы и показатели муниципальной программы:

- площадь отремонтированных территорий; трудозатраты на производство работ по оперативному ремонту в днях; обеспеченность парковочными местами.

- Источники финансирования муниципальной программы:

Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год

- Методика оценки эффективности реализации программы:

В соответствии с п. 5 постановления Местной администрации Муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования пос. Лисий Нос».

- ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля придомовой и дворовой территории в исправном состоянии относительно общей площади придомовой и дворовой территории | % | 80 |
| 2 | Сокращение сроков оперативного ремонта асфальтового покрытия | дни | не более 5 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Текущий ремонт придомовых территорий и внутридворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки |
| 1.1 |  | Текущий ремонт придомовой территории и внутридворовых территории дворов, пешеходных дорожек |  |  |  |  |
|  | Раздельный пр-т д.42(угол с Ивановской) |  | кв. м | 15 | 2 - 3 кв. | 24,0 |
|  | Раздельный пр-т д.46(угол с Корженевского) |  | кв. м | 54 | 2 - 3 кв. | 86,4 |
|  | Корженевского д.6 |  | кв. м | 50 | 2 - 3 кв. | 80,0 |
| 1.2 | Территория муниципального образования | Оперативный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории и территорий дворов (картами) | кв. м | 300 | 2 - 3 кв. | 300,0 |
| 1.3 |  | Составление и проверка сметной документации, экспертиза |  |  | 1 - 2 кв. | 5,98 |
| 1.4 |  | Проведение технадзора |  |  | 2 - 3 кв. | 22,44 |
| 1.5 |  | Проведение экспертизы исполнения контрактов |  |  | 3 - 4 кв. | 14,95 |
| 1.6 |  | Ордера ГАТИ |  |  |  | 90,0 |
| Итого по программе: | 623,77 |

Приложения:

1.   Расчет стоимости и основные параметры благоустройства.

2.   Расчет стоимости оперативного ремонта асфальтобетонного покрытия.

3.   Расчет стоимости экспертизы контрактов и изготовления и проверки сметной документации.

Начальник отдела благоустройства                                      Бобков С.А.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования пос. Лисий Нос»

Расчет стоимости

и основные показатели благоустройства

Текущий ремонт придомовой и внутридворовой территории по ул. Боровая д.50.

Необходимо провести следующие работы:

1. Ремонт территории (мощение), устройство пешеходной дорожки с элементами для маломобильных групп населения на площади 532,1 кв.м.;

2.  Обустройство территории с укладкой дренажной системы, замена растительного грунта с                   посадкой травы и посадкой кустарника.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования пос. Лисий Нос»

Расчет стоимости

оперативного ремонта асфальтобетонного покрытия

| № п/п | Адрес | Площадь ремонта м2 | Стоимость за 1 м2 руб. | Стоимость услуг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный ремонт асфальтобетонного покрытия | 250 | 1200 | 300,0 |
| Итого: | 300,0 |

Приложение № 3 к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования пос. Лисий Нос»

Расчет стоимости

услуг по экспертизе контрактов, изготовлению и проверке сметной документации

| № п/п | Адрес | Стоимость работ руб. | % от стоимости | Стоимость услуг тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление сметной документации | 2990400 | 0,2 | 5,98 |
| 2 | Проведение экспертизы смет и МК | 2990400 | 0,5 | 14,95 |
| 3 | Проведение технадзора | 2990400 | 0,75 | 22,44 |
| Итого: | 43,37 |