МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 г.									                                   № 41

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, на основании «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос.

- Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации.

Глава местной администрации 						                  Тремасова Л.В.

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
Муниципального образования пос. Лисий Нос

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос.

- Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

от 10.11.2020 года № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос.

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

В 2021 ГОДУ

Разработана: Местной администрацией

Муниципального образования поселок Лисий Нос

Глава Местной администрации

Муниципального образования поселок Лисий Нос

______________________ Тремасова Л.В.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях. |
| --- | --- |
| КБК: | 993 0503 6000 000 141 244 993 0503 6000 000 143 244 |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав Муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос. |
| Основные цели программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного благополучия муниципального образования, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства территории в целях повышения комфортности поселковой среды. |
| Основные задачи программы | Создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение эстетического восприятия окружающей среды. |
| Сроки реализации программы | 1-4 кв. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда муниципального образования пос. Лисий Нос Подпрограмма 2 содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - улучшение внешнего вида территории муниципального образования; - отсутствие мусора на территории; - улучшение санитарного состояния территории МО пос. Лисий Нос |

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:

Территория МО пос. Лисий Нос находится в удовлетворительном состоянии.

Местами есть проблемы со своевременным вывозом мусора

Необходимо своевременно вывозить бытовые отходы с территории МО пос. Лисий Нос.

- Цели программы:

-  Довести санитарное благополучие территории МО пос. Лисий Нос до хорошего состояния

- Задачи программы:

- создание благоприятных условий проживания для жителей;

- улучшение эстетического восприятия окружающей среды;

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- уборка всей территории МО пос. Лисий Нос;

- улучшение санитарного состояния территории МО пос. Лисий Нос

- Сроки реализации муниципальной программы:

I-IV кварталы 2021 года

- Количественные индикаторы и показатели муниципальной программы:

- количество жителей МО пос. Лисий Нос удовлетворенных санитарным благополучием территории МО пос. Лисий Нос.

- Источники финансирования муниципальной программы:

Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год

- Методика оценки эффективности реализации программы:

В соответствии с п. 5 постановления Местной администрации Муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования пос. Лисий Нос».

- ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда |
| 1 | Количество жителей МО пос. Лисий Нос удовлетворенных санитарным благополучием территории МО пос. Лисий Нос. | % | Прогноз |
|  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | 65 |
| Подпрограмма 2 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях. |
| 1 | Количество жителей МО пос. Лисий Нос удовлетворенных санитарным благополучием территории МО пос. Лисий Нос. | % | Прогноз |
|  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | 76 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Подпрограмма 1 Организация сбора, вывоз бытовых отходов, мусора, порубочных остатков с территории МО, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда |
| 1.1 | Территория МО пос. Лисий Нос | Проведение организационных мероприятий, собраний жителей, информирование населения по вопросам сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | . |  | 1-4 | 350.0 |
|  |  |  | Количество раз |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: | 350.0 |

| Подпрограмма 2 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях |
| --- |
| 4.1 | Территория МО пос. Лисий Нос | Уборка территорий ЗНОП | кв.м | 128448 | 1-4 | 8500.0 |
|  |  | Выкос травы(5 раз) | кв.м | 128448 | 2-3 | 2750.0 |
|  |  | Составление сметной документации | % |  | 1-4 | 80.0 |
|  |  | Проведение технадзора | % |  | 1-4 | 50.0 |
|  |  | Экспертиза выполнения муниципальных контрактов | % |  | 1-4 | 50.0 |
| Итого по подпрограмме 2: | 11430.0 |
| Итого по программе: | 11780.0 |

Начальник сектора благоустройства                                                               Бобков С.А.

Приложение №1

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по изготовлению сметной документации, экспертизе смет и контрактов.

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление сметной документации, проведение экспертизы | менее 500000 1000000-3000000 более 5000000 | 1.0 0.6 0.4 | 3000 15000 11322 |
|  | Итого | 29322 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Приложение №2

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по осуществлению технического надзора

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление технического надзора | 8203981 | 0,8 | 65632 |
|  | Итого | 65632 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Приложение №3

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по осуществлению экспертизы контрактов

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление экспертизы контрактов | 8403981 | 0,5-0.7 | 42420 |
|  | Итого | 42420 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Адресная программа

выполнения работ по уборке территорий.

1. Уборка территорий:

| № п/п | Расположение | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зеленый проспект | 2530 |
| 2. | Раздельный проспект (проезд у дома №19) | 513 |
| 3. | Сестрорецкая ул. | 776 |
| 4. | Красноармейская ул. (проезд напротив дома №11) | 768 |
| 5. | Приморское шоссе (проезды у домов №16,26,34) | 1600 |
| 6. | 2 ая Полянская ул. (тупик) | 200 |
| 7. | Парк Морские Дубки | 19538 |
| 8. | Центральная площадь | 2880 |
| 9. | Пересечение Николаевской ул. и Приморского шоссе (территория у здания Администрации) | 1200 |
| 10. | Нижняя ул. (тупик) | 200 |
| 11. | Территория вдоль Морского пр-та | 4189 |
| 12. | Территория вдоль Балтийского пр-та | 2590 |
| 13. | Территория вдоль Центральной ул. | 2712 |
| 14. | Территория вдоль Мариинского пр-та | 4450 |
| 15. | Территория вдоль Холмистой ул. | 3966 |
|  | Итого: | 48112 |

2. Уборка зон отдыха и пешеходных дорожек:

| № п/п | Расположение | Площадь мощения, кв.м. | Площадь газона, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ленинградское шоссе | 140 | 250 |
| 2. | Новоцентральная ул. - Электропередач | 499,3 | 1535 |
| 3. | Деловая ул. | 280,8 | 580,8 |
| 4. | Кольцевая ул. | 274 |  |
| 5. | Красноармейская ул. | 547 | 1510 |
|  | Итого: | 1741 |  |