МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020 г									                                 № 43

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, на основании «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации.

Глава местной администрации 					                	Тремасова Л.В.

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
Муниципального образования пос. Лисий Нос
«Текущий ремонт и содержание дорог,

расположенных в пределах муниципального образования

пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

от 10.11.2020 года № 43

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

Текущий ремонт и содержание дорог,

расположенных в пределах муниципального образования

пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем,

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

В 2021 ГОДУ

Разработана: Местной администрацией

Муниципального образования поселок Лисий Нос

Глава Местной администрации

Муниципального образования поселок Лисий Нос

______________________ Тремасова Л.В.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| КБК: | 993 0409 3150000 110 244 |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав Муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Отдел благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос. |
| Основные цели программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства территории в целях повышения комфортности поселковой среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Основные задачи программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение эстетического восприятия окружающей среды. |
| Сроки реализации программы | 1-4 кв. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021год. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | -Улучшение внешнего вида территории муниципального образования; - Улучшение качества используемых дорог на территории муниципального образования; - Снижение аварийных дорожных ситуаций на территории муниципального образования. |

- Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем:

На территории МО пос. Лисий Нос находятся дороги общего использования, общая протяженность которых составляет 51 650,83 км. Из них 28% занимают грунтовые дороги. Общая площадь покрытий дорог – 433 172 м2.

Для обеспечения бесперебойного движения в зимний период по дорогам общего использования, необходимо проводить комплекс мероприятий по очистке дорожного полотна.

Для поддержания целостного состояния дорожных покрытий необходимо провести ремонт покрытия дорог по окончанию зимнего периода.

С целью увеличения части асфальтированных дорог необходимо провести программу по их модернизации.

- Цели программы:

-  обеспечение беспрепятственного использования дорог по прямому назначению;

-  проведение своевременного ремонта дорожного покрытия;

- Задачи программы:

- улучшение качественного состояния территории муниципального образования;

- создание благоприятных условий для передвижения жителей и гостей поселка;

- улучшение состояния окружающей среды;

- Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт и содержание дорожных покрытий;

- модернизация дорожных покрытий.

- Сроки реализации муниципальной программы:

I-IV кварталы 2021 года

- Количественные индикаторы и показатели муниципальной программы:

- доля отремонтированных дорог от их общего числа;

- доля дорог, попадающих под механизированную уборку и содержание

- Источники финансирования муниципальной программы:

Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год

- Методика оценки эффективности реализации программы:

В соответствии с п. 5 постановления Местной администрации Муниципального образования пос. Лисий Нос от 29.01.2015 г. № 4-п «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования пос. Лисий Нос».

- ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных дорог от их общего числа | % | Прогноз |
|  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | 80 |
| 2 | Доля дорог, попадающих под механизированную уборку и содержание | % | Прогноз |
|  |  |  | 2021 г. |
|  |  |  | 90 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга |
| 1. |  | Ремонт дорог |  |  |  |  |
| 1.1 | Стрелковая ул. | Проведение ремонта АБ покрытия | кв.м. | 2700 | 2-3 | 3993.3 |
|  | Петровская ул. |  | кв.м. | 700 | 2-3 | 1050.0 |
| 1.2. | Поляны | Проведение ремонта щебеночного покрытия | кв.м. | 4295 | 2-3 | 5154.0 |
|  | Дорога на метеостанцию |  | кв.м. | 5800 | 2-3 | 6960.0 |
|  | Песочная ул. |  | кв.м. | 2894 | 2-3 | 3472.8 |
|  |  |  | кв.м. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20630.1 |
| 1.3 |  | Оперативный ремонт ЩПС | кв.м | 300 | 2-3 | 300.0 |
|  |  | Оперативный ремонт асфальто-бетонного покрытия | кв.м | 500 | 2-3 | 850.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1150.0 |
| 2. |  | Прочистка водоотводных канав с поднятием уровня дна | м | 2000 | 3 | 1700.0 |
| 3. |  | Содержание дорог (механизированная уборка и выкос обочин) | кв.м | 201 782 | 1-4 | 27500.0 |
| 4. |  | Разработка и подготовка сметной документации | шт. | 25 |  | 300.0 |
| 5. |  | Проведение экспертизы смет и контрактов |  |  | 1-4 | 250.0 |
| 6. |  | Проведение работ по техническому надзору |  |  | 1-4 | 440.0 |
| 7. |  | Оценка технического состояния дорог |  |  | 1-4 |  |
| Итого по разделу: | 51970.1 |

Приложения:

- Перечень дорог расположенных в пределах границ МО.

Начальник сектора благоустройства                                                             Бобков С.А.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования пос. Лисий Нос в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга |
| 1. |  | Ремонт дорог |  |  |  |  |
| 1.1 | Стрелковая ул. | Проведение ремонта АБ покрытия | кв.м. | 2700 | 2-3 | 3993.3 |
|  | Петровская ул. |  | кв.м. | 700 | 2-3 | 1050.0 |
| 1.2. | Поляны | Проведение ремонта щебеночного покрытия | кв.м. | 4295 | 2-3 | 5154.0 |
|  | Дорога на метеостанцию |  | кв.м. | 5800 | 2-3 | 6960.0 |
|  | Песочная ул. |  | кв.м. | 2894 | 2-3 | 3472.8 |
|  |  |  | кв.м. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20630.1 |
| 1.3 |  | Оперативный ремонт ЩПС | кв.м | 300 | 2-3 | 300.0 |
|  |  | Оперативный ремонт асфальто-бетонного покрытия | кв.м | 500 | 2-3 | 850.0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1150.0 |
| 2. |  | Прочистка водоотводных канав с поднятием уровня дна (+ трубопереходы) | м | 2000 | 3 | 1700.0 |
| 3. |  | Содержание дорог (механизированная уборка и выкос обочин) | кв.м | 201 782 | 1-4 | 27500.0 |
| 4. |  | Разработка и подготовка сметной документации | шт. | 25 |  | 300.0 |
| 5. |  | Проведение экспертизы смет и контрактов |  |  | 1-4 | 250.0 |
| 6. |  | Проведение работ по техническому надзору |  |  | 1-4 | 440.0 |
| 7. |  | Оценка технического состояния дорог |  |  | 1-4 |  |
| Итого по разделу: | 51970.1 |

Приложения:

- Перечень дорог расположенных в пределах границ МО.

- Ведомость анализа рыночных цен по текущему ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территорий (кол-во листов – 1).

- Расчет стоимости изготовления смет.

- Расчет стоимости технадзора и экспертизы контрактов.

Начальник отдела благоустройства                                                             Бобков С.А.

Приложение №1

к Муниципальной программе

| ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС на 2021 год |
| --- |
| № п/п | Адрес | Протяженность, м. | Площадь, м2 |  |
|  |  |  | проезжая часть | Территория, прилегающая к проезжей части по 1м. | тротуар |  |
|  |  |  | АБП | ЩПС |  |  |  |
| 1 | Морской проспект | 1 896 | 10479 | - |  | 706.4 |  |
| 2 | Авиационная ул. | 322 | - | 1 168 |  | - |  |
| 3 | Александровская улица | 260 | 1 560 | - |  | - |  |
| 4 | Балтийский пр. | 1 295 | 7 741 | - |  | 96.9 |  |
| 5 | Большой проспект | 1 870 | 9 589 | - |  | 980 |  |
| 6 | Боровая ул. | 1 222 | 5 789 | - |  | - |  |
| 7 | Военная ул. | 1 260 | 5812 | - |  | 13.2 |  |
| 8 | Высокая ул. | 1 040 | 5 067 | - |  | - |  |
| 9 | Глухариная ул. | 950 | 4690 | - |  | - |  |
| 10 | Горская ул. | 392 | 2 105 | - |  | - |  |
| 11 | Дачная ул. | 460 | 2740 | - |  | - |  |
| 12 | Дачный пер. | 111 | - | 444 |  | - |  |
| 13 | Деловая ул. | 1 209 | 7 621 | - |  | - |  |
| 14 | Дмитриевская ул. | 700 | - | 2 356 |  | - |  |
| 15 | Дорога в Поляны | 516 | 2 167 | - |  | - |  |
| 16 | Дубовый пер. | 249 | - | 998 |  | - |  |
| 17 | Дуговая ул. | 473 | 1 988 | - |  | - |  |
| 18 | Задняя ул. | 224 | - | 1 120 |  | - |  |
| 19 | Захарьевская ул. | 475 | 2 375 | - |  | - |  |
| 20 | Зеленый пер. | 400 | - | 1 320 |  | - |  |
| 21 | Зеленый пр. | 461 | 1 793 | - |  | - |  |
| 22 | Ивановская ул. | 397 | 1 993 | - |  | - |  |
| 23 | Кольцевая ул. | 1 152 | 6 005 | - |  | 158.4 |  |
| 24 | Корженевская ул. | 378 | 1 608 | - |  | - |  |
| 25 | Короткая ул. | 246 | - | 968 |  | - |  |
| 26 | Красноармейская ул. | 393 | 2 162 | - |  | - |  |
| 27 | Лесная ул. | 973 | - | 3 530 |  | - |  |
| 28 | Лосиная ул. | 697 | 3439 | - |  | - |  |
| 29 | Майская ул. | 329 | - | 986 |  | - |  |
| 30 | Мариинский пр. | 890 | 4 530 | - |  | - |  |
| 31 | Межевая ул. | 1 204 | 5 846 | - |  | - |  |
| 32 | Мирная ул. | 417 | 2085 | - |  | - |  |
| 33 | Морская ул. | 1 130 | 5 524 | - |  | - |  |
| 34 | ул.Морские Дубки | 810 | 3 981 | - |  | - |  |
| 35 | Морской пер. | 133 | 665 | - |  | - |  |
| 36 | Моховая ул. | 890 | 2 430 | 1 950 |  | - |  |
| 37 | Николаевская ул. | 432 | 2 021 | - |  | - |  |
| 38 | Николаевский пр. | 578 | - | 2 294 |  | - |  |
| 39 | Новая ул. | 280 | 1260 | - |  | - |  |
| 40 | Новоцентральная ул. | 1 255 | 8 405 | - |  | - |  |
| 41 | Озерковская ул. | 1 086 | 5 248 |  |  | - |  |
| 42 | Парковая ул. | 1 159 | 4810 | - |  | - |  |
| 43 | Песочная ул. | 880 | - | 3 520 |  | - |  |
| 44 | Петровская ул. | 689 | 3 563 | - |  | - |  |
| 45 | Пешеходная дорога | 190 | - | - |  | 234 |  |
| 46 | Пешеходная дорожка станция Морская | 1 142 | - | - |  | 4680 |  |
| 47 | Пограничная ул. | 1 199 | 6 147 | - |  |  |  |
| 48 | 1-я Полянская ул. | 610 | 2 031 | - |  |  |  |
| 49 | 2-я Полянская ул. | 173 | 467 | - |  |  |  |
| 50 | 3-я Полянская ул. | 210 | 630 | - |  |  |  |
| 51 | Промежуточная ул. | 331 | - | 1 390 |  |  |  |
| 52 | Раздельный проспект | 1 163 | 5 755 | - |  |  |  |
| 53 | Сестрорецкая ул. | 382 | 1 668 | - |  |  |  |
| 54 | Сосновая ул. | 506 | - | 2 585 |  |  |  |
| 55 | Стрелковая ул. | 501 | 2700 | - |  |  |  |
| 56 | Трудовой пер. | 275 | - | 1 237 |  |  |  |
| 57 | Холмистая ул. | 1 322 | 5 283 | - |  |  |  |
| 58 | Центральная ул. | 1 356 | 7 320 | - |  | 63 |  |
| 59 | ул.Чёрная Речка | 367 | - | 1484 |  |  |  |
| 60 | ул.Электропередач | 922 | 3580 | - |  |  |  |
| 61 | Каупиловская | 201 | 1145 | - |  |  |  |
| 62 | Ленинградское шоссе | 889 | 5 650 | - |  |  |  |
| 63 | Нижняя ул. | 240 | 1 588 | 322 |  |  |  |
| 64 | Ореховская ул. | 211 | 1 244 | - |  |  |  |
| 65 | Полянская дор. | 1 060 | - | 5 328 |  |  |  |
| 66 | Проезд без названия | 1 595 | 1 795 | 3 115 |  | 1511.7 |  |
| 67 | Проезд без названия | 2 217 | 19 977 | 2 134 |  |  |  |
| 68 | Проезд без названия | 622 | 6 761 | - |  |  |  |
| 69 | Средний пр. | 292 | 1 253 | 206 |  |  |  |
| 70 | Средняя ул. | 215 | 1 000 | 404 |  |  |  |
| 71 | Верхняя, ул. | 190 | 836 | 102 |  |  |  |
| ИТОГО: | 50 564 | 218183 | 35597 | 101128 | 8443,6 |  |
| Уборочная площадь: |  | 152729 | 24918 | 101128 | 7599,24 |  |

Приложение №2

к Муниципальной программе

Ведомость анализа рыночных цен по текущему ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территорий

| № п/п | Виды работ | Стоимость в руб. за кв. метр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выборка грунта | от 390 |
| 2 | Устройства оснований из щебня нужной фракции с последующим уплотнением до 15 см. | от 420 |
| 3 | Фрезирование старого слоя до 5 см. | от 380 |
| 4 | Установка бордюрного камня 100.20.8-08 | от 650 |
| 5 | Устройство набивного покрытия из отсева до 5см. | от 320 |
| 6 | Укладка асфальтового покрытия | от 1400 |
| 7 | Ямочный ремонт до 20 кв. м. до 5 см. с частичным выравниванием | от 50 000 |

Начальник отдела благоустройства                                                           Бобков С.А.

Приложение №3

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по изготовлению сметной документации, экспертизе смет и контрактов.

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление сметной документации, проведение экспертизы | 500000 - 1000000 1000000-3000000 3000000-5000000 | 1.0 0.6 0.4 | 12761 15000 42671 |
|  | Итого | 70432 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Приложение №4

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по осуществлению технического надзора

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление технического надзора | 28855753 | 0,8 | 230847 |
|  | Итого | 230847 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Приложение №5

к Муниципальной программе

Расчет стоимости услуг по осуществлению экспертизы контрактов

| № п/п | Вид услуг | Стоимость работ, руб. | % от стоимости | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление экспертизы контрактов | 28855753 | 0,5-0.7 | 250000 |
|  | Итого | 250000 |

Начальник отдела благоустройства                                                            		Бобков С.А.

Адресная программа

оперативного ремонта дорог, прочистке водоотводных канав на территории МО п. Лисий нос.

1.Оперативный ремонт асфальтобетонного покрытия:

- Стрелковая ул;

- Петровская ул;

- Дороги на территории МО (по согласованию с заказчиком.)

2. Прочистка водоотводных канав на территории МО (по согласованию с заказчиком из-за работ МегаМейд)

Ремонт трубопереходов (по согласованию с заказчиком.)

Начальник отдела благоустройства                                            Бобков С.А.