МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2021 г									                                     № 91-п

Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2022-2024 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос, на основании «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос от 01.10.2021 г. № 73-п местная администрация муниципального образования пос. Лисий Нос

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2022-2024 годах» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации.

Глава местной администрации 					                	Тремасова Л.В.

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
Муниципального образования пос. Лисий Нос
«Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2022-2024 годах»

от 04.10.2021 года № 91-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства

В 2022-2024 ГОДУ

Разработана: Местной администрацией

Муниципального образования поселок Лисий Нос

Глава Местной администрации

Муниципального образования поселок Лисий Нос

______________________ Тремасова Л.В.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2022-2024 годах |
| --- | --- |
| КБК: | 993 0503 60000 0013 0 244 993 0503 60000 0014 0 244 993 0503 60000 0015 0 244 993 0503 60000 0016 0 244 993 0503 60000 0017 0 244 |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Бюджетный кодекс Российской Федерации; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав Муниципального образования пос. Лисий Нос |
| Заказчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Разработчик программы | Местная администрация МО пос. Лисий Нос. |
| Ответственный исполнитель | Сектор благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос. |
| Основания разработки программы | бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022 - 2024 годы. |
| Цели программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятий по улучшению благоустройства территории в целях повышения комфортности поселковой среды, созданию безопасных условий для проживания. |
| Сроки реализации программы | I-IV кв. 2022-2024 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий; -увеличение количества дополнительных парковочных мест; -улучшение качества проездов и въездов; -улучшение внешнего вида территории муниципального образования; -повышение уровня безопасности населения при движении по территории муниципального образования. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет Муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022 – 2024 годы |
| Методика оценки эффективности реализации программы | В соответствии с п. 4 постановления Местной администрации Муниципального образования пос. Лисий Нос от 01.10.2021 г. № 73-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования пос. Лисий Нос». |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ/РАБОТ/УЛУГ/ПОДПРОГРАММ

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ:

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИСИЙ НОС В 2022 -2024 ГОДАХ

Краткая характеристика текущего состояния с указанием основных проблем, обоснование необходимости реализации муниципальной программы для достижения основных целей

Общая площадь территории благоустройства составляет 907.5 га. Благоустраиваемая территория включает в себя 3 участка, расположенных в пос. Лисий Нос. На благоустраиваемых участках имеется износ асфальтового покрытия на дворовых и придомовых территориях, нарушения покрытий керамических и асфальтовых тротуаров, ямы, провалы, износ щебеночного покрытия пешеходных дорожек.

Общая площадь асфальтового покрытия дворовых и придомовых территорий – 450100 кв.м.; из них требует текущего ремонта – 8617 кв.м.; ремонта картами – 250 кв.м.

Площадь пешеходных дорожек составляет - 3996 кв.м., из них требует ремонта 119 кв.м.

Всего на территории благоустройства установлено 645 п. м. газонных ограждений.

Нормативная потребная площадь обустройства дополнительных парковочных мест на дворовых территориях составляет 422 кв. м, обустроено 115 м2 парковок.

Цели программы: повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения, ликвидация аварийного нарушения покрытия проездов и въездов, пешеходных дорожек.

Задачи программы: улучшение качественного состояния территории муниципального образования, создание благоприятных условий для отдыха жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании, улучшение эстетического восприятия окружающей среды, формирование пешеходных пространств.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- ремонт покрытия проездов и въездов   -   471.6 кв.м.;

- ремонт покрытия пешеходных дорожек и тротуаров   - 53 кв.м.;

- организация дополнительных парковочных мест - кв.м.;

- установка газонных ограждений – м. п.

Количественные индикаторы и показатели муниципальной программы: площадь отремонтированных территорий 	и трудозатраты на производство работ по оперативному ремонту в днях; обеспеченность парковочными местами.

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2022 году»

| № п/п | Мероприятия | Участники | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Подпрограмма 1.Организация благоустройства территории, обеспечение проектирования благоустройства. КБК 993 0503 60000 0013 0 244 |
| 1 | Проектирование благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | шт. | 8 | 1-4 | 4800,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4800,0 |
| Подпрограмма 2.Содержание территорий муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0014 0 244 |
| 2 | Обеспечение ремонта покрытий расположенных на территории МО. | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 988,5 | 2-3 | 2592,8 |
| 3 | Проведение санитарных рубок | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. |  | 2-3 | 4500,0 |
| 4 | Размещение, содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. |  | 1-4 | 5736,9 |
| 5 | Размещение, содержание, включая ремонт, Ограждений декоративных и газонных, Приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, ремонт уличной мебели, Размещение покрытий. Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления С-Пб к мероприятиям. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м. |  | 2-3 | 10843,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 23672,8 |
| Подпрограмма 3.Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0015 0 244 |
| 6 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м |  | 1-4 | 650,0 |
| 7 | Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП | МА МО пос. Лисий Нос | шт. |  | 1-4 | 9100,0 |
| 8 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения, расположенных в границах ЗНОП |  |  |  |  | 250,0 |
| 9 | Создание, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений на территории ЗНОП. |  |  |  |  | 4518,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 14518,1 |
| Подпрограмма 4.Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения. КБК 993 0503 60000 0016 0 244 |
| 10 | Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения |  |  |  |  | без финансирования |
| Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории МО. КБК 993 0503 60000 0017 0 244 |
| 11 | Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории |  |  |  |  | 600,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 600,0 |
| Итого по разделу: | 43590,9 |

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства в 2023 году»

| № п/п | Мероприятия | Участники | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Подпрограмма 1.Организация благоустройства территории, обеспечение проектирования благоустройства. КБК 993 0503 60000 0013 0 244 |
| 1 | Проектирование благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | шт. | 8 | 1-4 | 4986,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4986,7 |
| Подпрограмма 2.Содержание территорий муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0014 0 244 |
| 2 | Обеспечение ремонта покрытий расположенных на территории МО. | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 988,5 | 2-3 | 1002,8 |
| 3 | Проведение санитарных рубок | МА МО пос. Лисий Нос | шт | 250 | 2-3 | 4500,0 |
| 4 | Размещение, содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. |  | 1-4 | 5470,0 |
| 5 | Размещение, содержание, включая ремонт, Ограждений декоративных и газонных, Приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, ремонт уличной мебели, Размещение покрытий. Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления С-Пб к мероприятиям. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м. |  | 2-3 | 8495,7 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 19468,5 |
| Подпрограмма 3.Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0015 0 244 |
| 6 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м |  | 1-4 | 650,0 |
| 7 | Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП | МА МО пос. Лисий Нос | шт. |  | 1-4 | 9750,0 |
| 8 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения, расположенных в границах ЗНОП |  |  |  |  | 250,0 |
| 9 | Создание, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений на территории ЗНОП. |  |  |  |  | 4848,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 15498,3 |
| Подпрограмма 4.Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения. КБК 993 0503 60000 0016 0 244 |
| 10 | Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения |  |  |  |  | без финансирования |
| Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории МО. КБК 993 0503 60000 0017 0 244 |
| 11 | Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории |  |  |  |  | 623,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 623,3 |
| Итого по разделу: | 40576,8 |

Муниципальная программа «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства  в 2024 году»

| № п/п | Мероприятия | Участники | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Подпрограмма 1.Организация благоустройства территории, обеспечение проектирования благоустройства. КБК 993 0503 60000 0013 0 244 |
| 1 | Проектирование благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | шт. | 8 | 1-4 | 5191,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5191,1 |
| Подпрограмма 2.Содержание территорий муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0014 0 244 |
| 2 | Обеспечение ремонта покрытий расположенных на территории МО. | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 988,5 | 2-3 | 1002,8 |
| 3 | Проведение санитарных рубок | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. |  | 2-3 | 4500,0 |
| 4 | Размещение, содержание спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства | МА МО пос. Лисий Нос | кв. м. |  | 1-4 | 24392,4 |
| 5 | Размещение, содержание, включая ремонт, Ограждений декоративных и газонных, Приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, ремонт уличной мебели, Размещение покрытий. Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления С-Пб к мероприятиям. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м. |  | 2-3 | 9284,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 39179,3 |
| Подпрограмма 3.Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования. КБК 993 0503 60000 0015 0 244 |
| 6 | Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий ЗНОП. | МА МО пос. Лисий Нос | кв.м |  | 1-4 | 650,0 |
| 7 | Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП | МА МО пос. Лисий Нос | шт. |  | 1-4 | 10676 |
| 8 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения, расположенных в границах ЗНОП |  |  |  |  | 250,0 |
| 9 | Создание, переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений на территории ЗНОП. |  |  |  |  | 4550,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 16126 |
| Подпрограмма 4.Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения. КБК 993 0503 60000 0016 0 244 |
| 10 | Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступной городской среды для маломобильных групп населения |  |  |  |  | без финансирования |
| Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории МО. КБК 993 0503 60000 0017 0 244 |
| 11 | Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов с территории |  |  |  |  | 648,3 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 648,3 |
| Итого по разделу: | 61144,7 |

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Достигнутый показатель за предыдущий период | Плановое значение показателя за 2022 год | Значение показателя нарастающим итогом на 2023 год | Плановое значение показателя на период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество исправного оборудования на площадках | % | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |

Разработчик программы       _________________________                / Стацунова А.А./

(подпись)                         (расшифровка подписи)