ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2023 г.                                                                                                                             №  38-п

Санкт-Петербург

О внесении изменений в постановление от 24.10.2022 № 76-п «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования» на 2023-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании постановления от 01.10.2021 № 73-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования посёлок Лисий Нос», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос,

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление от 24.10.2022 года № 76-п «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования» на 2023-2025 годы» изменения, изложив приложение согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать постановление от 15.03.2023№ 37-п «О внесении изменений в постановление от 24.10.2022 № 76-п «Об утверждении муниципальной программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования» на 2023-2025 годы» утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела благоустройства местной администрации.

Глава местной администрации                                                                                           Тремасова Л.В.

Приложение

к постановлению местной администрации

муниципального образования поселок Лисий Нос

от «20» марта 2023 г. № 38-п

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ЛИСИЙ НОС

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2023-2025 ГОДЫ

| Полное наименование муниципальной программы | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| КБК программы: | 993 0409 3150000 110 240 |
| Наименование подпрограмм с указанием КБК (при наличии) |  |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; - Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006 № 779 «О Перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; - Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос; - Постановление от 01.10.2021 № 73-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования посёлок Лисий Нос»; - Распоряжение от 18.08.2022 № 36-1 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию на период 2023 - 2025 гг.» |
| Заказчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос |
| Разработчик программы | Отдел благоустройства |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел благоустройства |
| Соисполнитель программы (при наличии) |  |
| Цели программы | Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение дорог муниципального образования, обеспечение сохранности дорог муниципального образования и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года. |
| Сроки реализации программы | 2023-2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - улучшение качества используемых дорог на территории муниципального образования; - снижение аварийных дорожных ситуаций на территории муниципального образования. |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос на 2023-2025 годы: - на 2023 год - 73 508,3 тыс. руб. - на 2024 год - 67 846,4 тыс. руб. - на 2025 год - 65 758,5 тыс. руб. |
| Методика оценки эффективности реализации программы | В соответствии с п. 4 постановления от 01.10.2021 № 73-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселок Лисий Нос» |

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ/РАБОТ/УСЛУГ

ПРОГРАММЫ/ПОДПРОГРАММ

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2023-2025 ГОДЫ

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния с указанием основных проблем

На территории МО поселок Лисий Нос находятся дороги общего использования, общая протяженность которых составляет 49,9 км. Из них 15 % занимают дороги с неусовершенствованным покрытием. Общая площадь покрытий дорог – 250861 м2.

Для обеспечения бесперебойного движения в зимний период по дорогам общего использования, необходимо проводить комплекс мероприятий по очистке дорожного полотна.

Для поддержания целостного состояния дорожных покрытий необходимо провести ремонт покрытия дорог по окончанию зимнего периода.

С целью увеличения части асфальтированных дорог необходимо провести мероприятия по усовершенствованию покрытия на дорогах с покрытием ЩПС.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

- приведение в надлежащий вид дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования;

- улучшение внешнего облика территории муниципального образования;

- снижение травматизма пешеходов из-за выбоин и неровностей асфальтобетонного покрытия тротуаров;

- снижение риска и числа ДТП, травматизма участников дорожного движения;

- защита имущества граждан, в т.ч. автомобилей, велосипедов от поломок и повреждений;

- создание условий участникам дорожного движения для безопасного передвижения по дорогам.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- содержание дорожных покрытий – 249307 кв. м;

- модернизация дорожных покрытий – 7845 кв. м.

- ремонт дорожных покрытий – 22465,7 кв.м.

Раздел 3. Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Типовые значения показателей муниципальной программы, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы:

- доля отремонтированных дорог от их общего числа;

- доля дорог, попадающих под механизированную уборку и содержание;

- доля дорог с усовершенствованным покрытием от общего числа дорог.

Раздел 4. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объёмы расходов и финансирование конкретного мероприятия определяются исходя из расчетов, обоснований и иных данных. Количество и характеристика мероприятий, запланированных на период реализации муниципальной программы, основывается на опыте предыдущих лет.

Финансирование мероприятий на 2023 год основывается на коммерческих предложениях и сметных расчетах, полученных в конце 2022 года.

| 2023 год |
| --- |
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования, КБК 993 0409 3150000 110 244 |
| № п/п | Мероприятия | Участники (при их наличии) | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Местная администрация | кв.м. | 2301 | 2-3 | 21 288,3 |
| 1.1 | Ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Военная | Военная ул. | кв. м. | 1261,7 | 2-3 | 3 494,2 |
| 1.2 | Ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Дмитриевская | Дмитриевская ул. | кв. м. | 2356 | 2-3 | 5 483,3 |
| 1.3 | Ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Авиационная | Авиационная ул. | кв. м. | 1514 | 2-3 | 3 229,1 |
| 1.4 | Ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Промежуточная | Промежуточная ул. | кв. м. | 1390 | 2-3 | 3 086,5 |
| 1.5 | Ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Сосновая | Сосновая ул. | кв. м. | 2585 | 2-3 | 5 995,2 |
| 2 | Оперативный (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 185 | 2-3 | 634,4 |
| 3 | Ремонт обочин | Раздельный пр., Холмистая ул. | кв. м. | 825 | 1-4 | 885,2 |
| 4 | Восстановление обочины и водоотводной канавы | Кольцевая ул. | кв.м. | 500 | 1-4 | 4111,0 |
| 5 | Содержание водоотводных канав (прочистка) | Территория МО пос. Лисий Нос | пог.м | 3000 | 1-4 | 3 663,7 |
| 6 | Покос обочин и водоотводных канав | Территория МО пос. Лисий Нос | шт. | 3 | 1-2 | 2 646,7 |
| 7 | Оперативный (ямочный) ремонт щебеночного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 300 | 2-3 | 404,5 |
| 8 | Механизированная уборка дорог | Территория МО пос. Лисий Нос | кв.м | 249307 | 2-3 | 35 674,5 |
| 9 | Противопаводковые мероприятия (пропарка трубопереходов) | Территория МО пос. Лисий Нос | маш/см. | 5 | 1-4 | 200,0 |
| 10 | Услуги технического надзора, экспертных организаций (экспертов), составление сметной документации | Местная администрация | усл. | 3 | 1-4 | 2 000,0 |
| 11 | Разработка проекта восстановления системы отвода поверхностных и дренажных вод | Территория МО пос. Лисий Нос | шт. | 1 | 1-3 | 2 000,0 |
| ИТОГО | 73 508,3 |

| 2024 год |
| --- |
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования, КБК 993 0409 31500 0011 |
| № п/п | Мероприятия | Участники | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | Ремонта асфальтобетонного покрытия | Местная администрация | кв.м. | 2301 | 2-3 | 5427,4 |
| 2 | Оперативный (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 185 | 2-3 | 10949,0 |
| 3 | Ремонт обочин | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 825 | 1-4 | 2628,8 |
| 4 | Оперативный (ямочный) ремонт щебеночного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 300 | 2-3 | 1619,6 |
| 5 | Противопаводковые мероприятия (содержание (прочистка) водоотводных (дренажных) канав и трубопереходов) | Территория МО пос. Лисий Нос | пог. м | 3000 | 1-4 | 4155,8 |
| 6 | Механизированная уборка дорог | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м | 249307 | 2-3 | 38626,8 |
| 7 | Покос обочин и канав | Территория МО пос. Лисий Нос | шт. | 3 | 1-2 | 1238,0 |
| 9 | Услуги технического надзора, экспертных организаций (экспертов), составление сметной документации | Местная администрация | усл. | 3 | 1-4 | 3201,0 |
| Итого: | 67 846,4 |

| 2025 год |
| --- |
| Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах муниципального образования, КБК 993 0409 31500 0011 |
| № п/п | Мероприятия | Участники | Ожидаемые конечные результаты | Сроки исполнения, квартал | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Местная администрация | кв.м. | 2301 | 2-3 | 5644,5 |
| 2 | Оперативный (ямочный) ремонт асфальтобетонного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 185 | 2-3 | 6 585,4 |
| 3 | Ремонт обочин | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 825 | 1-4 | 2733,9 |
| 4 | Оперативный (ямочный) ремонт щебеночного покрытия | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м. | 300 | 2-3 | 1684,4 |
| 5 | Противопаводковые мероприятия (содержание (прочистка) водоотводных (дренажных) канав и трубопереходов) | Территория МО пос. Лисий Нос | пог. м | 3000 | 1-4 | 4322,0 |
| 6 | Механизированная уборка дорог | Территория МО пос. Лисий Нос | кв. м | 249307 | 2-3 | 40171,8 |
| 7 | Покос обочин и канав | Территория МО пос. Лисий Нос | шт. | 3 | 1-2 | 1287,5 |
| 9 | Услуги технического надзора, экспертных организаций (экспертов), составление сметной документации | Местная администрация | усл. | 3 | 1-4 | 3329,0 |
| Итого: | 65 758,5 |
| ИТОГО за период реализации программы: | 208 933,7 |

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Достигнутый показатель за предыдущий период | Плановое значение показателя за 2023 год | Значение показателя нарастающим итогом на 2024 год | Плановое значение показателя на период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение доли дорог с неусовершенствованным покрытием от общей протяженности дорог | % | 15 | 11 | 9 | 7 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | м. кв. | 4639 | 1746,7 | 4532,7 | 7318,7 |
| 3 | Содержание водоотводных (дренажных) канав в нормативном состоянии | м.п. | 5850 | 3000 | 6000 | 9000 |

| Разработчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | ФИО |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | ФИО |